**Proposal Penawaran Perancangan Aplikasi Mobile MelodiaMusika**

**Disusun Oleh :**

**Miftahurrizki**

Daftar Isi

[**I.** **Pendahuluan** 1](#_Toc445768308)

[**II.** **Service** 2](#_Toc445768309)

[**III.** **Time and Cost** 3](#_Toc445768310)

[**IV.** **Rincian Biaya** 3](#_Toc445768311)

[**V.** **Estimasi Pekerjaan** 4](#_Toc445768312)

[**VI.** **Portofolio** 4](#_Toc445768313)

[**VII.** **Penutup** 4](#_Toc445768314)

1. **Pendahuluan**

Internet dan perangkat seluler saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, semua informasi yang tersebar di dunia sudah dapat diakses dalam genggaman tangan dimana saja dan kapan saja.

Ini memaksa para pelaku usaha untuk beralih memanfaatkan semaksimal mungkin perangkat seluler sebagai media informasi, untuk langsung ke tangan konsumen, baik hanya sebagai penyampai informasi maupun sebagai alat penyampai pesan promosi produk melalui sebuah aplikasi yang disesuaikan dengan perangkang seluler yang tesebar di masyarakat pada saat ini.

Selain mengena langsung pada target pasar, aplikasi telephone seluler (mobile apps) juga dipercaya dapat mendekatkan pelanggan kepada penjual, karena komunikasi yang intens baik secara notifikasi maupun komunikasi langsung.

Selain dari sisi manfaat dan fungsinya yang dapat dirasakan langsung oleh konsumen atau pengguna telephone seluler, mobile apps juga memberi symbol kredibilitas dan prestige yang menunjukan usaha yang di bangun selangkah lebih maju untuk bersaing di pasar global.

1. **Service**

Kami sedang mengembangkan sebuah teknologi mobile apps yang ringan dan tidak memakan banyak memory perangkat seluler menggunakan kerangka kerja yang kami research dan kembangkan sendiri bersama tim programmer yang kami miliki.

Berikut merupakan layanan yang kami tawarkan dalam memulai perancangan mobile apps melodiamusik

1. **Analyzing**

Analyzing adalah sebuah proses analisa bisnis proses yang terjadi pada website melodiamusik.com untuk mempersiapkan sebuah protokol yang menghubungkan mobile apps dan database website melodiamusik.com.

1. **Designing**

Pada proses ini, kami melakukan design template untuk tampilan tatap muka mobile apps melodiamusik (UI/UX)

1. **Programming API dan Kerangka Kerja (Framework)**

Pada proses ini, programmer mulai membangun protokol dan kerangka kerja mobile apps melodiamusik untuk dapat di integrasikan pada database website melodiamusik.com yang sudah ada sebelumnya.

1. **Pemrograman Android**

Pada proses ini, tim programmer Android mulai membungkus kerangka kerja mobile apps melodiamusik.com untuk sistem operasi Android

1. **Pemrograman iOS**

Pada proses ini, tim programmer iOS mulai membungkus kerangka kerja mobile apps melodiamusik.com untuk sistem operasi iOS

1. **Redesign**

Jika terjadi perubahan konsep desain diluar kesepakatan awal setelah masa revisi berakhir, maka akan dikenakan biaya melakukan perubahan atau perombakan design, semisal penambahan menu yang tidak terdapat dalam kesepakatan awal.

1. **Revision**

Revisi selain error / fixing bug (fundamental) , hanya dapat dilakukan 2 kali, namun anda dipersilahkan untuk memberikan daftar revisi, dan kami akan mengupayakan sebaik mungkin perbaikan dari revisi tersebut, namun jika memang tidak memungkinkan, kami akan memberikan penjelasan mengapa tidak dapat dilakukan.

1. **Submiting Apps**

Pada proses ini, aplikasi mobile yang sudah dirancang mulai di daftarkan di playstore (Android) dan App Store (iOS)

1. **Maintanance, Training dan Documenting**

Pada tahap ini, adalah tahap edukasi dan perancangan dokumentasi untuk diberikan kepada admin melodiamusik.com dalam mengoperasikan mobile apps.

1. **Time and Cost**

Pembayaran dapat dilakukan dengan prosedure berikut

1. 40% Pembayaran dimuka sebagai operasional dan kordinasi teknis tim programmer dan system analyst
2. 60% Pembayaran setelah aplikasi launching dalam bentuk versi beta atau sebelum didaftarkan ke PlayStore dan App Store, untuk dapat melakukan pembayaran kepada pihak google (PlayStore) dan Machintosh (iOS)
3. **Rincian Biaya**

|  |  |
| --- | --- |
| Tenaga Ahli & Produksi | Biaya |
| System Analyst | 15.000.000 |
| Programmer API | 23.350.000 |
| Programmer Android | 15.000.000 |
| Programmer iOS | 15.000.000 |
| Designer Template | 2.000.000 |
| Implementator + Dokumentasi | 2.000.000 |
| Pendaftaran PlayStore ($25) | 350.000 |
| Pendafaran App Store ($99) | 1.300.000 |
| Total Biaya | **74.000.000,-** |

Biaya diatas sudah termasuk

1. Biaya maintanance (Garansi) selama 5 bulan
2. Biaya oendaftaran aplikasi ke PlayStore dan App Store
3. Training Administrator 1 Minggu / Akomodasi TIM Teknis sebanyak 7 Hari

Namun diluar biaya Redesign dan Penambahan fitur baru

1. **Estimasi Pekerjaan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pekerjaan** | **Minggu 1** | **Minggu 2** | **Minggu 3** | **Minggu 4** |
| Analizing System |  |  |  |  |
| Create API |  |  |  |  |
| Designing Template |  |  |  |  |
| Programming |  |  |  |  |
| Integrating |  |  |  |  |
| Dokumenting |  |  |  |  |
| Launching |  |  |  |  |

1. **Portofolio**
2. Aplikasi Hepifarm (playstore)
3. Aplikasi BadAss Baby (http://sempoa.biz/badassbaby.coin)
4. Aplikasi Sambara Resto (http://sempoa.biz/sambara.coin)
5. Aplikasi FloDistro (http://sempoa.biz/flodistro.coin)
6. Aplikasi Lasagna House (http://sempoa.biz/lasagnahouse.coin)
7. Dan seluruh mobile apps yang terdapat di website http://sempoa.biz
8. **Penutup**

Demikianlah proposal ini kami tulis sebagai bahan referensi dalam perancangan mobile apps mediamusik, mohon maaf jika terdapat penyusunan kata yang salah, semoga dengan proposal ini, kami berharap dapat membantu melodiamusik.com untuk berkembang dengan teknologi mobile, terimakasih